# Consorzio 6 Toscana Sud

Viale Ximenes n. 3 – 58100 Grosseto - tel. 0564.22189

bonifica@pec.cb6toscanasud.it   -   www.cb6toscanasud.it

Codice Fiscale  01547070530

DIRETTORE GENERALE

Decreto  N. 137    – Data Adozione   31/03/2016

Atto Pubblicato su Banca Dati escluso/i allegato/i

# OGGETTO: Approvazione Certificato Regolare Esecuzione “Lavori per il ripristino delle sezioni di deflusso del fiume Albegna – Prosecuzione dei lavori di rimozione macrorinterri in alveo – Comune di Orbetello CUP: B29D15000370000”.

Numero proposta:   -

DECRETO DEL DIRETTORE  GENERALE N. 137 DEL  31 MARZO  2016

L’anno duemilasedici il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 10.00 presso la sede del Consorzio in Grosseto, viale Ximenes n. 3

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la Legge Regionale n. 79 del 27.12.2012 ed in particolare l’Art. 21 che affida la struttura operativa e tecnico amministrativa dell’Ente al Direttore Generale, con il compito di organizzarla e controllarla;

- Visto il Decreto del Presidente n. 223 del 22 Gennaio 2015 con il quale è stato assunto l’Arch. Fabio Zappalorti con la qualifica di Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud a far data dal 01 Febbraio 2015;

- Visto il vigente Statuto Consortile approvato con delibera n. 6 dell’Assemblea consortile seduta  n. 2 del 29/04/2015 e pubblicato sul B.U.R.T Parte Seconda n. 20 del 20/05/2015 Supplemento n. 78;

- Visto in particolare l’Art. 39, comma 1) lettera e) del Vigente Statuto;

- Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti di lavori, servizi e forniture;

- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo n. 163/2006;

- Visto il progetto definitivo - esecutivo “Lavori per il ripristino delle sezioni di deflusso del fiume Albegna – Prosecuzione dei lavori di rimozione macrorinterri in alveo – Comune di Orbetello CUP: B29D15000370000” dell’importo autorizzato di € 1.100.000,00 di cui € 840.000,00 per lavori a base d’asta comprensivi degli oneri della sicurezza pari a € 8.400,00 e costi della manodopera pari a € 264.349,11 non soggetti a ribasso ed € 260.000,00 per somme a disposizione della amministrazione;

- Visto il Decreto Presidenziale n°278 del Commissario Straordinario del Consorzio del 21.04.2015 con il quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo “Lavori per il ripristino delle sezioni di deflusso del fiume Albegna – Prosecuzione dei lavori di rimozione macrorinterri in alveo – Comune di Orbetello CUP: B29D15000370000”;

- Visto il Contratto di appalto per l’esecuzione dei suddetti lavori stipulato in data 02 Settembre 2015 prot. n°7428, con la Ditta Individuale Tognetti Fabio con sede in Pontasserchio (PI) via Bruno Buozzi n°16, per l’importo complessivo di € 646.193,06, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 8.400,00 e del costo per manodopera pari a € 264.349,11, al netto del ribasso d’asta del 34,166% offerto in sede di gara;

- Visto il Certificato di Regolare Esecuzione del 11.02.2016 dell’intervento di cui al Lotto 015 di € 3.229,23 portati dalla differenza tra il dovuto, pari a € 645.846,02 , e quanto già corrisposto, pari a € 642.616,79;

- Visto l’art. 141, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con il quale, nel caso di lavori di importo sino ad € 500.000,00 il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione e che per lavori di importo non eccedente il milione di euro è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione emesso ai sensi dell’art.237 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

- Visto il buon andamento dei lavori che non ha portato a controversie e preso atto delle risultanze della regolare esecuzione degli stessi;

DECRETA

- di sostituire, in considerazione delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per l’intervento sotto elencato;

- di approvare il certificato di regolare esecuzione del 11.02.2016  dell’intervento ” Lavori per il ripristino delle sezioni di deflusso del fiume Albegna – Prosecuzione dei lavori di rimozione macrorinterri in alveo – Comune di Orbetello CUP: B29D15000370000”, eseguito dalla Ditta Individuale Tognetti Fabio con sede in Pontasserchio (PI) via Bruno Buozzi n°16, di € 3.229,23 (tremiladuecentoventinove/23) portati dalla differenza tra il dovuto, pari a € 645.846,02 , e quanto già corrisposto, pari a € 642.616,79;

- di dare mandato alla Segreteria di trasmettere alla Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Assetto Idrogeologico (regionetoscana@postacert.toscana.it) il suddetto certificato di regolare esecuzione, unitamente alla richiesta di erogazione del saldo da allegare a cura dell’Area Studi e Progettazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Arch. Fabio Zappalorti)

Parere di Regolarità Tecnica Il sottoscritto Ing. Roberto Tasselli in qualità di Direttore dell’Area Studi e Progettazione esprime sul presente Decreto il parere, in ordine alla sola Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE Firmato Ing. Roberto Tasselli

Parere di Regolarità Contabile Il sottoscritto Dott. Carlo Cagnani in qualità di Direttore dell’Area Amministrativa esprime sul presente Decreto il parere, in ordine alla sola Regolarità Contabile: FAVOREVOLE Firmato Dott. Carlo Cagnani

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Direttore dell’Area Amministrativa certifica che il presente Decreto viene affissa all’Albo pretorio del Consorzio a partire dal 01.04.2016, per almeno 10 giorni consecutivi ai fini di pubblicità e conoscenza. Il Direttore Area Amministrativa Firmato Dott. Carlo Cagnani