# Consorzio 6 Toscana Sud

Viale Ximenes n. 3 – 58100 Grosseto- tel. 0564.22189

bonifica@pec.cb6toscanasud.it-www.cb6toscanasud.it

Codice Fiscale  01547070530

____________________________

DIRETTORE GENERALE

Decreto  N. 142    – Data Adozione   07/04/2016

Atto Pubblicato su Banca Dati escluso/i allegato/i

OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione “LOTTO N.016 - 2012EGR0258 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL FIUME ALBEGNA - PROSECUZIONE DEI LAVORI DI RIMOZIONE MACRORINTERRI IN ALVEO (int.36)” -  Cup n° B33G15001550002 CIG:6315087EA3

Numero proposta:   -

DECRETO DEL DIRETTORE  GENERALE N.  142 DEL  07 APRILE 2016

L’anno duemilasedici il giorno 07 (sette) del mese di Aprile alle ore 10:00 presso la sede del Consorzio in Grosseto, via Ximenes n. 3

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la Legge Regionale n. 79 del 27/12/2012;

- Visto il Decreto del Presidente n. 223 del 22 Gennaio 2015 con il quale è stato assunto l’Arch. Fabio Zappalorti con la qualifica di Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud a far data dal 01 febbraio 2015;

- Visto il vigente Statuto Consortile approvato con delibera n. 6 dell’Assemblea consortile seduta n. 2 del 29/04/2015 e pubblicato sul B.U.R.T Parte Seconda n. 20 del 20/05/2015 Supplemento n. 78;

- Visto in particolare l’Art. 39 lettera e) del Vigente Statuto;

- Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti di lavori, servizi e forniture;

- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo n. 163/2006;

- Vista la L.R. 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;

- Vista la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- Considerato che il Consorzio è chiamato a conseguire e perseguire le proprie finalità istituzionali, come espressamente indicate dal R.D. 215/1933 e dalla L.R.T. 79/2012;

- Considerati gli eventi alluvionali del 12 novembre 2012 e le successive eccezionali precipitazioni atmosferiche abbattutesi negli ultimi anni nel comprensorio delimitato dai fiumi Osa e Albegna;

- Visto il progetto Definitivo Esecutivo denominato “LOTTO N.016 - 2012EGR0258 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL FIUME ALBEGNA - PROSECUZIONE DEI LAVORI DI RIMOZIONE MACRORINTERRI IN ALVEO (int.36)” - CUP:B33G15001560002, dell’importo complessivo di Euro 1.000.000,00 in data 26/09/2015;

- Visto il Decreto del Direttore Generale n. 32 del 01/07/2015 di approvazione della procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., comprensiva della lettera di invito e dell’elenco delle ditte da invitare scelte tra gli operatori in possesso della categoria OG 8 con Classe pari o superiore alla III, volta all’affidamento dei lavori di cui al “LOTTO N.016 - 2012EGR0258 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL FIUME ALBEGNA - PROSECUZIONE DEI LAVORI DI RIMOZIONE MACRORINTERRI IN ALVEO (int.36)” - CUP:B33G15001560002 - CIG:6315087EA3;

- Visto il verbale di gara del 13.07.2015 con il quale è stata dichiarata prima aggiudicataria provvisoria dei lavori l’Impresa Dott .Carlo Agnese spa, con sede in Milano (MI), viale Gian Galeazzo, 2, partita iva 00717200117, che ha offerto il ribasso del 33,780%, (trentatrevirgolasettecentottanta  %) corrispondente all’importo di aggiudicazione di € 619.651,01, di cui € 351.310,07,  per le lavorazioni, € 260.352,32, per ciò che concerne il Costo della manodopera (MDO) ed € 7.988,62, per quanto riguarda gli Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (OS), oltre l’IVA di legge;

- Visto l'esito positivo del possesso dei requisiti di ordine generale e capacità tecnico - organizzativa, ai sensi delle vigente normativa regolamentata dal D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. e dal D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii.;

- Visto il Decreto n° 60 del Direttore Generale data di Adozione 13/08/2015 con cui i lavori relativi al Lotto N.016 - 2012EGR0258 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL FIUME ALBEGNA - PROSECUZIONE DEI LAVORI DI RIMOZIONE MACRORINTERRI IN ALVEO (int.36)” - CUP:B33G15001560002 - CIG:6315087EA3 venivano aggiudicati definitivamente all’ impresa Dott. Carlo Agnese S.P.A. con sede in Viale Gian Galeazzo 2 Milano la cui offerta era pari ad un ribasso del 33,780% per un importo di aggiudicazione pari ad € 619.651,01, di cui € 351.310,07,  per le lavorazioni, € 260.352,32, per ciò che concerne il Costo della manodopera (MDO) ed € 7.988,62, per quanto riguarda gli Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (OS), oltre l’IVA di legge;

- Visto il contratto stipulato in data 08/05/2015 protocollo  n° 8014/L. 016;

- Visto il verbale di inizio e consegna dei lavori redatto in data 24/08/2015;

- Visto il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 15/12/2015;

- Visti gli esiti della visita per l’accertamento della regolare esecuzione avvenuta il 11/02/2016;

- In considerazione di quanto disposto dell’art.237 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i e dell’ art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la stazione appaltante rappresentata dal R.U.P. Arch. Fabio Zappalorti, decide di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per l’intervento sotto elencato;

- Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 24/02/2016 per  un importo pari ad € 619.504,55;

- Visto il buon andamento dei lavori che non ha portato a controversie e preso atto delle risultanze della regolare esecuzione degli stessi;

- Preso atto dei pareri del Responsabile del Procedimento e del Direttore Generale;

- Viste le vigenti disposizioni di cui al D.lgs. 163/2006 e del D.P.R. n° 207/2010 in materia di lavori pubblici e s.m.i;

D E C R E T A

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del Lotto N.016 - 2012EGR0258 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL FIUME ALBEGNA - PROSECUZIONE DEI LAVORI DI RIMOZIONE MACRORINTERRI IN ALVEO (int.36) CUP:B33G15001560002 redatto, ai sensi dell’ Art. 141 Dlgs n° 163/2006 e art 215 del D.P.R. 207/2010, in data 11/02/2016 per un importo pari ad € 619.504,55 di cui oneri della sicurezza € 7.988,62 costo della manodopera € 260.352,32 oltre all’ imposta I.V.A. di legge pari ad € 136.291,05;

- di dare mandato alla Segreteria di trasmettere alla Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Assetto Idrogeologico (regionetoscana@postacert.toscana.it) il suddetto certificato di regolare esecuzione, unitamente alla richiesta di erogazione del saldo da allegare a cura dell’Area Studi e Progettazione.

- di pubblicare il presente Decreto sul sito internet del Consorzio.

IL DIRETTORE GENERALE

(Arch. Fabio Zappalorti)

Parere di Regolarità Tecnica Il sottoscritto Ing. Roberto Tasselli in qualità di Direttore dell’Area Studi e Progettazione esprime sul presente Decreto il parere, in ordine alla sola Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE Firmato Ing. Roberto Tasselli

Parere di Regolarità Contabile Il sottoscritto Dott. Carlo Cagnani in qualità di Direttore dell’Area Amministrativa esprime sul presente Decreto il parere, in ordine alla sola Regolarità Contabile: FAVOREVOLE Firmato Dott. Carlo Cagnani

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Direttore dell’Area Amministrativa certifica che il presente Decreto viene affissa all’Albo pretorio del Consorzio a partire dal 07.04.2016, per almeno 10 giorni consecutivi, ai fini di pubblicità e conoscenza. Il Direttore Area Amministrativa Firmato Dott. Carlo Cagnani

DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE N.  97  DEL  07 APRILE 2016

L’anno duemilasedici il giorno sette (07) del mese di aprile alle ore 10:00 presso la sede del Consorzio in Grosseto, viale Ximenes n. 3

IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

- Vista la Legge Regionale n. 79 del 27.12.2012;

- Visto il Decreto del Presidente n. 223 del 22.01.2015 con il quale è stato assunto l’Arch. Fabio Zappalorti con la qualifica di Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud a far data dal 01 Febbraio 2015;

- Visto il vigente Statuto Consortile approvato con delibera n. 6 dell’Assemblea consortile seduta  n. 2 del 29.04.2015 e pubblicato sul B.U.R.T Parte Seconda n. 20 del 20.05.2015 Supplemento n. 78;

- Visto in particolare l’Art. 39 del Vigente Statuto;

- Visto il Decreto del Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud n. 205 del 22.12.2015, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Amministrativo al Dott. Carlo Cagnani;

- Visto il Decreto del Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud n. 5 del 19.01.2016 di attribuzione compiti Direttore di Area Amministrativa ai sensi dell'art.39 dello Statuto Consortile;

- Visto il Decreto del Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud n. 45 del 27.01.2016 con il quale viene nominato Rup il Dott. Carlo Cagnani;

- Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti di lavori, servizi e forniture” e s.m.i;

- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo n. 163/2006” e s.m.i;

- Vista la L.R. 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;

- Vista la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- Preso atto che in data 03.03.2016 sul conto corrente postale Iban: IT48A0760114300001019989886 risulta un bonifico a ns. favore di € 5.000,00  ordinante Sig. Trotta Roberto Angiolini Anna Cristina;

- Visto la nota del Sig. Roberto Trotta del 15.03.2016 ns. prot. n.1617/74/B con la quale chiede la restituzione della somma erroneamente versata;

- Sentito in merito l'ufficio Catasto che ha constatato la non riconducibilità di tale somma nel ricondurla a nessuna attività dell'Ente;

DETERMINA

- di procedere all'incasso delle somme in Partite di Giro al Titolo 4 - categoria 1 - capitolo 15  “Partite di giro”  - articolo 12 “Partite di giro diverse” accertamento n. 1231.1 ed alla successiva liquidazione della medesima somma in Partite di Giro al Titolo 4 - categoria 1 - capitolo 60  “Partite di giro”  - articolo 12 “Partite di giro diverse” impegno n.6304.1;

- di procedere alla liquidazione della somma erroneamente bonificata dal Sig. Roberto Trotta per € 5.000,00 sul conto corrente n. Iban IT02X0200801637000005309455;

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRAZIONE

(Dott. Carlo Cagnani)

Parere di Regolarità Contabile Il sottoscritto Dott. Carlo Cagnani in qualità di Direttore dell’Area Amministrativa esprime sulla presente Determina il parere, in ordine alla sola Regolarità Contabile: FAVOREVOLE Firmato Dott. Carlo Cagnani

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Direttore dell’ Area Amministrativa certifica che la presente Determina viene affissa all’Albo pretorio del Consorzio a partire dal 07.04.2016, per almeno 10 giorni consecutivi , ai fini di pubblicità e conoscenza. Il Direttore Area Amministrativa Firmato Dott. Carlo Cagnani