# Consorzio 6 Toscana Sud

Viale Ximenes n. 3 – 58100 Grosseto - tel. 0564.22189

bonifica@pec.cb6toscanasud.it   -   www.cb6toscanasud.it

Codice Fiscale  01547070530

DIRETTORE GENERALE

Decreto  N. 61     – Data Adozione   13/08/2015

Atto Pubblicato su Banca Dati escluso/i allegato/i

OGGETTO: Approvazione quadro economico post gara e impegno economie, intervento “2012EGR0109 – Urgenza per i lavori di ripristino officiosità sezione attiva d’alveo e difese spondali del Canale Allacciante di Acque Alte Comune di Capalbio - CUP H69H12000320002”.

Numero proposta:   -

DECRETO DEL DIRETTORE  GENERALE N. 61 DEL 13 AGOSTO 2015

L’anno duemilaquindici il giorno 13 del mese di agosto alle ore 10:00 presso la sede del Consorzio in Grosseto, via Ximenes n. 3

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la Legge Regionale n. 79 del 27.12.2012;

- Visto il Decreto del Presidente n. 223 del 22 Gennaio 2015 con il quale è stato assunto l’Arch. Fabio Zappalorti con la qualifica di Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud a far data dal 01 febbraio 2015;

- Visto il vigente Statuto Consortile approvato con delibera n. 6 dell’Assemblea consortile seduta  n. 2 del 29/04/2015 e pubblicato sul B.U.R.T Parte Seconda n. 20 del 20/05/2015 Supplemento n. 78;

- Visto in particolare l’Art. 39 lettera e) del Vigente Statuto;

- Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti di lavori, servizi e forniture;

- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo n. 163/2006;

- Visto il Decreto n. 28 del 10.04.2014 con il quale il Presidente del Consorzio 6 Toscana Sud ha approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo “2012EGR0109 – Urgenza per i lavori di ripristino officiosità sezione attiva d’alveo e difese spondali del Canale Allacciante di Acque Alte Comune di Capalbio - CUP H69H12000320002”;

- Visto il Decreto n.187 del 23.10.2014 con il quale il Presidente del Consorzio 6 Toscana Sud ha aggiudicato definitivamente l'esecuzione dei lavori di cui all’intervento 2012EGR0109 soprarichiamato - Cat. OG. 8 Cl. II - CIG 583124606E, alla Società Grosseto Bitumi Srl con sede in Grosseto, via Zircone n. 37, p. iva 01231920537, che ha offerto un ribasso del 30,121% per l’importo di € 186.078,322, oltre I.V.A., nella misura di legge ed al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, dei costi del personale e dei costi di sicurezza aziendale, per un importo contrattuale di € 343.149,51;

- Preso atto che il quadro economico post aggiudicazione risulta così definito:

| LAVORI | A |  |
| --- | --- | --- |
| Importo dei lavori (compreso a2+a3) | A1 | 417.443,66 |
| Costo del personale | A2 | 121.799,33 |
| Oneri sicurezza aziendali | A3 | 29.357,86 |
| Oneri sicurezza speciali | A4 | 5.914,00 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a1-a4) | A | 423.357,66 |
| SOMME A DISPOSIZIONE |  |  |
| IVA sull'importo contrattuale | B1 | 75.492,89 |
| Spese tecniche | B2 | 42.335,77 |
| Imprevisti 5% (compreso IVA) | B3 | 21.167,88 |
| Occupazioni | B4 | 20.000,00 |
| TOTALE SOMME (b1+b2+b3+b4+b5) | B | 158.996,54 |
| CONTRATTO |  |  |
| Importo a base di gara (A-a2-a3-a4) | C1 | 266.286,47 |
| Ribasso 30,121% | C2 | - 80.208,15 |
| Importo lavori ribassato (c1-c2) | C3 | 186.078,32 |
| Totale di CONTRATTO (c3+a2+a3+a4) | C | 343.149,51 |
| IMPORTO COMPLESSIVO (B+C) |  | 502.146,05 |

- Visto che a seguito di tale aggiudicazione risulta una economia accertata di € 97.853,95 rispetto al finanziamento concesso di € 600.000,00, di cui la quota del 50% risulta di € 48.926,97;

- Considerata la sopravvenuta necessità di procedere ad una variante in aumento sia di lavori che di somme a disposizione della Stazione Appaltante, finalizzata al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità;

- Considerato che a norma dell’art.132 comma 3 del D.Lgs. 163/06 l’importo in aumento di tale variante trova copertura nel 50% delle economie accertate a seguito del ribasso d’asta conseguito in sede di gara, con incremento dell’importo contrattuale originario non superiore al 5%;

- Visto il seguente quadro economico di variante

| LAVORI | A |  |
| --- | --- | --- |
| Importo dei lavori (compreso a2+a3) | A1 | 441.000,00 |
| Costo del personale | A2 | 121.799,33 |
| Oneri sicurezza aziendali | A3 | 29.357,86 |
| Oneri sicurezza speciali | A4 | 5.914,00 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a1-a4) | A | 446.914,00 |
| SOMME A DISPOSIZIONE |  |  |
| IVA sull'importo contrattuale | B1 | 79.114,30 |
| Spese tecniche | B2 | 44.691,40 |
| Imprevisti 5% (compreso IVA) | B3 | 22.345,70 |
| Occupazioni | B4 | 45.311,18 |
| TOTALE SOMME (b1+b2+b3+b4+b5) | B | 191.462,58 |
| CONTRATTO |  |  |
| Importo a base di gara (A-a2-a3-a4) | C1 | 289.842,81 |
| Ribasso 30,121% | C2 | - 87.303,55 |
| Importo lavori ribassato (c1-c2) | C3 | 202.539,26 |
| Totale di CONTRATTO (c3+a2+a3+a4) | C | 359.610,45 |
| IMPORTO COMPLESSIVO (B+C) |  | 551.073,03 |

D E C R E T A

- di approvare il sopradescritto quadro economico post aggiudicazione;

- di approvare il sopradescritto quadro economico di variante con impegno del 50% delle economie accertate a seguito del ribasso d’asta conseguito in sede di gara ammontante ad € 48.926,97, da utilizzare per interventi finalizzati al miglioramento delle opere e della loro funzionalità;

- di pubblicare il presente Decreto sul sito internet del Consorzio.

IL DIRETTORE GENERALE

(Arch. Fabio Zappalorti)