#### Consorzio 6 Toscana Sud

58100 GROSSETO

Viale Ximenes n. 3

Tel. 0564.22189 Fax 0564.20819

DECRETO DEL PRESIDENTE N.177 DEL 23 OTTOBRE 2014

L’anno duemilaquattordici il giorno 23 del mese di Ottobre alle ore 12:00 presso la sede del Consorzio in Grosseto, viale Ximenes n. 3

IL PRESIDENTE

- Vista la Legge Regionale n. 79 del 27.12.2012;

- Vista la Deliberazione della Assemblea Consortile n. 1, seduta n. 1, del 25.02.2014 che ha eletto Presidente del Consorzio Fabio Bellacchi, Vicepresidente Mauro Ciani e la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n.4, seduta n. 4 del 2.10.2014, che ha eletto terzo Membro dell’Ufficio di Presidenza Paolo Montemerani;

- Preso atto dell’insediamento dell’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’art.17 della L.R. 79/2012;

XXXXXXXXXXXX

- Visto il progetto definitivo-esecutivo denominato “2012EGR0121 - Urgenza per i lavori di ripristino officiosità sezione attiva d’alveo e difese spondali del torrente Sgrilla – Comune di Manciano – C.B. Osa Albegna CUP: H89H12000370002 dell’importo di euro 500.000,00”, redatto dall’Ing. Fernando Muccetti di Livorno a seguito del verbale di Urgenza 27.11.2012 compilato in conseguenza dell’evento alluvionale del 12.11.2012;

- Considerato che il sopradetto progetto definitivo-esecutivo è stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 25 gennaio 2013 e dal Commissario Straordinario del soppresso Consorzio Bonifica Osa Albegna con Decreto n.6 nella seduta n.2 del 28.01.2013;

- Visto il Contratto di appalto 21.06.2013 rep. n.495 stipulato con l’Impresa LA VISONA Soc. Coop. Agr. con sede in Pieve di Compito (LU) Via della Pieve n.93 registrato a Grosseto il 25.07.2013 al n.5417 Mod.3°;

- Vista la Perizia suppletiva di maggiore e variata distribuzione della spesa del predetto intervento avente  codice regionale 2012EGR0121 redatta in data 9.10.2013 dall’Ing. Fernando Muccetti di Livorno e approvata  dal Commissario Straordinario del soppresso Consorzio Bonifica Osa Albegna con Decreto n.2 nella seduta n.13 del 6.12.2013;

- Visto l’atto di sottomissione 3.02.2014 n.502 di Rep. stipulato con l’Impresa LA VISONA Soc. Coop. Agr. per un nuovo importo contrattuale netto ammontante a € 329.075,77;

- Visto certificato di regolare esecuzione 10.09.2014 nei rapporti fra il Consorzio e l’Impresa esecutrice LA VISONA Soc. Coop. Agr. dell’intervento ”2012EGR0121 Urgenza per i lavori di ripristino officiosità sezione attiva d’alveo e difese spondali del torrente Sgrilla – Comune di Manciano – C.B. Osa Albegna” CUP: H89H12000370002 di € 325.750,09, da cui detraendo € 322.000,00 già corrisposti si determina un credito residuo all’Impresa di € 3.750,09;

- Visto l’art.141, comma 3. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con il quale, nel caso di lavori di importo sino ad € 500.000,00, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione e che per lavori di importo non eccedente il milione di euro è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione emesso ai sensi dell’art.237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

- Visto il buon andamento dei lavori che non ha portato a controversie e preso atto delle risultanze della regolare esecuzione dei lavori di cui sopra;

- Viste le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. in materia di lavori pubblici;

- Preso atto dall’Ufficio di Presidenza dei pareri del responsabile del Procedimento e del Direttore Generale;

D E C R E T A

- di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per l’intervento sotto elencato in considerazione delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

- di approvare il certificato di regolare esecuzione 10.09.2014 nei rapporti fra il Consorzio e l’Impresa esecutrice LA VISONA Soc. Coop. Agr. riguardante l’intervento ” 2012EGR0121 Urgenza per i lavori di ripristino officiosità sezione attiva d’alveo e difese spondali del torrente Sgrilla – Comune di Manciano – C.B. Osa Albegna” CUP: H89H12000370002 dell’importo netto di € 325.750,09 (euro trecentoventicinquemilasettecentocinquanta/09), di cui già corrisposti € 322.000,00;

- di trasmettere il suddetto certificato alla Regione Toscana per gli adempimenti di successiva competenza;

- di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, prevedendo la pubblicazione sul sito internet del Consorzio.

IL PRESIDENTE

(Fabio Bellacchi)