#### Consorzio 6 Toscana Sud

58100 GROSSETO

Viale Ximenes n. 3

Tel. 0564.22189 Fax 0564.20819

DECRETO DEL PRESIDENTE N.179 DEL 23 OTTOBRE 2014

L’anno duemilaquattordici il giorno 23 del mese di Ottobre alle ore 12:00 presso la sede del Consorzio in Grosseto, viale Ximenes n. 3

IL PRESIDENTE

- Vista la Legge Regionale n. 79 del 27.12.2012;

- Vista la Deliberazione della Assemblea Consortile n. 1, seduta n. 1, del 25.02.2014 che ha eletto Presidente del Consorzio Fabio Bellacchi, Vicepresidente Mauro Ciani e la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n.4, seduta n. 4 del 2.10.2014, che ha eletto terzo Membro dell’Ufficio di Presidenza Paolo Montemerani;

- Preso atto dell’insediamento dell’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’art.17 della L.R. 79/2012;

XXXXXXXXXXXX

- Visto il progetto definitivo-esecutivo denominato “2012EGR0124 Urgenza per i lavori di ripristino officiosità sezione attiva d'alveo e difese spondali del Fosso Patrignone - Comuni di Orbetello e Magliano in Toscana - C.B. Osa Albegna - CUP: H19H12000580002” dell’importo di € 350.000,00 redatto dall’Ing. Luca Moretti a seguito del verbale di Urgenza 27.11.2012 compilato in conseguenza dell’evento alluvionale del 12.11.2012;

- Considerato che il sopradetto progetto definitivo-esecutivo è stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 25 gennaio 2013 e dal Commissario Straordinario del soppresso Consorzio Bonifica Osa Albegna con Decreto n.9 nella seduta n.2 del 28.01.2013;

- Visto il Contratto di appalto 19.06.2013 rep. n.489 stipulato con l’Impresa Tirrena Costruzioni Generali Srl, con sede in Grosseto (GR) via Siria n.76, registrato a Grosseto il 25.07.2013 al n.5414 Mod.3°;

- Vista la Perizia suppletiva di maggiore e variata distribuzione della spesa del predetto intervento avente codice regionale 2012EGR0124 redatta in data 28.10.2013 dall’Ing. Luca Moretti di Grosseto, approvata dal Commissario Straordinario del soppresso Consorzio Bonifica Osa Albegna con Decreto n.4 nella seduta n.13 del 6.12.2013 e, relativamente all’aspetto paesaggistico, successivamente approvata dal Presidente del Consorzio 6 Toscana Sud con Decreto n.69 del 16.06.2014;

- Visto l’atto di sottomissione 26.06.2014 prot. n.4784/2012EGR0124 stipulato con l’Impresa Tirrena Costruzioni Generali Srl per un nuovo importo contrattuale netto ammontante a € 228.673,58;

- Visto il certificato di regolare esecuzione 7.10.2014 nei rapporti fra il Consorzio e l’Impresa esecutrice Tirrena Costruzioni Generali Srl di Grosseto dell’intervento “2012EGR0124 Urgenza per i lavori di ripristino officiosità sezione attiva d'alveo e difese spondali del Fosso Patrignone - Comuni di Orbetello e Magliano in Toscana - C.B. Osa Albegna - CUP: H19H12000580002” di € 228.627,13, da cui detraendo € 216.350,00 già corrisposti si determina un credito residuo all’Impresa di € 12.277,13;

- Visto l’art.141, comma 3. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con il quale, nel caso di lavori di importo sino ad € 500.000,00, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione e che per lavori di importo non eccedente il milione di euro è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione emesso ai sensi dell’art.237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

- Visto il buon andamento dei lavori che non ha portato a controversie e preso atto delle risultanze della regolare esecuzione dei lavori di cui sopra;

- Viste le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. in materia di lavori pubblici;

- Preso atto dall’Ufficio di Presidenza dei pareri del responsabile del Procedimento e del Direttore Generale;

D E C R E T A

- di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per l’intervento sotto elencato in considerazione delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

- di approvare il certificato di regolare esecuzione del 7.10.2014 nei rapporti fra il Consorzio e l’Impresa esecutrice Tirrena Costruzioni Generali Srl riguardante l’intervento “2012EGR0124 Urgenza per i lavori di ripristino officiosità sezione attiva d'alveo e difese spondali del Fosso Patrignone - Comuni di Orbetello e Magliano in Toscana - C.B. Osa Albegna - CUP: H19H12000580002” dell’importo netto di € 228.627,13 (euro duecentoventottomilaseicentoventisette/13), di cui già corrisposti € 216.350,00;

- di trasmettere il suddetto certificato alla Regione Toscana per gli adempimenti di successiva competenza;

- di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, prevedendone la pubblicazione sul sito internet del Consorzio.

IL PRESIDENTE

(Fabio Bellacchi)