#### Consorzio 6 Toscana Sud

58100 GROSSETO

Viale Ximenes, 3

Tel. 0564-22.189 - Fax 0564-20.819

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 242 DEL 20 FEBBRAIO 2015

L’anno duemilaquindici il giorno 20 del mese di Febbraio alle ore 17.00 presso la sede del Consorzio in Grosseto, viale Ximenes n. 3

IL PRESIDENTE

- Vista la Legge Regionale n.79 del 27.12.2012;

- Vista la Deliberazione della Assemblea Consortile n.1, seduta n.1 del 25.02.2014 che ha eletto Presidente del Consorzio il signor Fabio Bellacchi, Vicepresidente il signor Mauro Ciani e la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n.4, seduta n. 4 del 02.10.2014, che ha eletto terzo Membro dell’Ufficio di Presidenza Paolo Montemerani;

- Preso atto dell’insediamento dell’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’art.17 della L.R. 79/2012;

XXXXXXXXXX

- Visto il verbale di urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., relativo ai lavori per di cui al LOTTO 238/2°STR-AI - 2012EGR0132 - IDROVORA SAN LEOPOLDO IN LOC. CASOTTO DEI PESCATORI, POTENZIAMENTO RETE DI SCOLO E RISTRUTTURAZION IMPIANTO NEL COMUNE DI GROSSETO A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 11-12 NOVEMBRE 2012;

- Vista la perizia estimativa della spesa per l’attivazione del finanziamento previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°201 del 27.11.2012;

- Visto il Decreto del Commissario n°186 del 06.12.2012 di approvazione del verbale di urgenza e della perizia giustificativa della spesa;

- Considerato che in data 30.01.2013 è stata convocata la Conferenza dei Servizi, presso la Sede del Consorzio Bonifica Grossetana, per l’acquisizione di tutti i pareri e autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori in oggetto;

- Visti i pareri favorevoli pervenuti e rilasciati in sede di Conferenza dei Servizi Decisoria e trasmessi successivamente alla data della conferenza;

- Visto il Decreto del Commissario n°235 del 27.02.2013 di approvazione del Verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 30.01.2013 e si dichiara concluso il Procedimento Amministrativo con l’acquisizione di tutti i”pareri prevalenti”;

- Visto il progetto Esecutivo, approvato con Decreto del Commissario n°258 del 27.02.2013, redatto dal Consorzio in data 15.02.2013, denominato LOTTO 238/2°STR-AI - IDROVORA SAN LEOPOLDO IN LOC. CASOTTO DEI PESCATORI, POTENZIAMENTO RETE DI SCOLO E RISTRUTTURAZION IMPIANTO NEL COMUNE DI GROSSETO A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 11-12 NOVEMBRE 2012 dell’importo complessivo di Euro 500.000,00;

- Visto il Decreto del Commissario n°212 del 11.02.2013 per l’indizione della procedura negoziata per il lavori in oggetto;

- Visto il Decreto del Commissario n°283 del 24.04.2013 con il quale si aggiudica definitivamente l’esecuzione dei lavori di cui al lotto denominato “Lotto 238/2° Str” alla ditta Tenci Tullio, con sede in Castell’Azzara (GR), via della Sforzesca n°8, con un offerta al ribasso del 7,112%;

- Vista il verbale di inizio e consegna dei lavori in urgenza in data 28.02.2013;

- Visto il verbale di sospensione dei lavori del 01.03.2013;

- Visto il verbale di ripresa dei lavori del 18.07.2013;

- Visto il verbale di sospensione dei lavori del 28.10.2013;

- Visto la perizia suppletiva e di variante, approvata con Decreto del Commissario n°396 del 05.12.2013, redatto dal Consorzio in data 03.12.2013, denominato LOTTO 238/2°STR - IDROVORA SAN LEOPOLDO IN LOC. CASOTTO DEI PESCATORI, POTENZIAMENTO RETE DI SCOLO E RISTRUTTURAZION IMPIANTO NEL COMUNE DI GROSSETO A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 11-12 NOVEMBRE 2012 dell’importo complessivo di Euro 474.426,47;

- Visto il verbale di ultimazione dei lavori del 12.12.2014;

- Vista la necessità di redigere apposita variante, ai sensi dell’ art. 132 del Dlgs n. 163/2006 e s.m.i., per intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie al momento della redazione della progettazione e che hanno determinato, a parità di condizione e vista la specificità dei beni sui quali si interviene;, una diminuzione dei costi di realizzazione delle opere;

- Viste le disposizioni di cui al D.lgs. n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni in materia di lavori pubblici;

- Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dall’Area Tecnica;

D E C R E T A

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori previsti nel progetto di perizia suppletiva e di variante denominata “Perizia suppletiva e di variante - Lotto n. 238/2° Str/II – LAVORI DI RIPRISTINI SPONDALI E DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO SUL FIUME OMBRONE IN LOC. SANT'ANTONIO - COMUNE DI CAMPAGNATICO” per l’importo dei lavori complessivo di € 344.522,26 come risulta dallo Stato Finale dei Lavori;

- di trasmettere il Certificato in oggetto alla Regione Toscana la documentazione dei lavori in oggetto per gli adempimenti di competenza;

- di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, prevedendo la pubblicazione sul sito internet del Consorzio.

# IL PRESIDENTE

(Fabio Bellacchi)