#### Consorzio 6 Toscana Sud

58100 GROSSETO

Viale Ximenes n. 3

Tel. 0564.22189 Fax 0564.20819

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 65 DEL 16 GIUGNO 2014

L’anno duemilaquattordici il giorno 16 del mese di Giugno alle ore 16.00 presso la sede del Consorzio in Grosseto, viale Ximenes n. 3

IL PRESIDENTE

- Vista la Legge Regionale n. 79 del 27.12.2012;

- Vista la Deliberazione della Assemblea Consortile n. 1, seduta n. 1, del 25.02.2014 che ha eletto Presidente del Consorzio Fabio Bellacchi, Vicepresidente Mauro Ciani e terzo Membro Marco Mariotti;

- Preso atto dell’insediamento dell’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’art.17 della L.R. 79/2012;

XXXXXXXXXXXX

- VISTO il Decreto n°4 del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio Bonifica Osa Albegna della seduta n.2 del 28.01.2013 con il quale è stato approvato il Progetto Esecutivo denominato “2012EGR0119 - Urgenza per i lavori di ripristino officiosità sezione attiva d'alveo e difese spondali del Torrente Magione - Comuni di Orbetello e Manciano - C.B. Osa Albegna - CUP: H29H120002400” dallo Studio Tecnico Associato di Ingegneria e Progettazione Idraulica e Marittima PR.I.MA.degli Ingg. Maurizio Verzoni, Piero Chiavaccini, Nicola Buchignani, Nicola Verzoni di Livorno;

- VISTO il Verbale della gara del 19.02.2013 per l’esecuzione di lavori di cui al progetto con codice Regionale 2012EGR0119 esperita con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il quale è stata dichiarata prima aggiudicataria provvisoria dell’appalto l’Impresa S.A.V.E.T. S.r.l. con sede in Monteriggioni (SI) Strada dei Laghi, n.59 e seconda l’Impresa TRA.MOTER LAVORI S.r.l. con sede IN Campagnano di Roma (RM), via Roma n.53/B;

- VISTO il Decreto n°1 del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio Bonifica Osa Albegna della seduta n.4 del 27.02.2013 con il quale è stata approvata la gara informale e aggiudicati in via definitiva i lavori all’Impresa S.A.V.E.T. S.r.l. con sede in Monteriggioni (SI) Strada dei Laghi, n.59;

- Visto il Contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di cui al progetto con codice Regionale 2012EGR0119 stipulato in data 19 giugno 2013 rep.n.490, con l’IMPRESA  S.A.V.E.T. S.r.l. con sede in Monteriggioni (SI) Strada dei Laghi, n.59, per l’importo complessivo di € 328.920,93, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 10.165,48, al netto del ribasso d’asta del 25,687% offerto in sede di gara;

- VISTE le vigenti disposizioni di cui al Codice degli Appalti Dlgs 163/2006 e smi del DPR 207/2010 in materia di lavori pubblici;

- VISTA la Perizia Suppletiva e di Variante denominata “2012EGR0119 - Urgenza per i lavori di ripristino officiosità sezione attiva d'alveo e difese spondali del Torrente Magione - Comuni di Orbetello e Manciano - C.B. Osa Albegna - CUP: H29H120002400” dell’importo complessivo di € 530.585,90, redatta dallo Studio Tecnico Associato di Ingegneria e Progettazione Idraulica e Marittima PR.I.MA. degli Ingg. Maurizio Verzoni, Piero Chiavaccini, Nicola Buchignani, Nicola Verzoni di Livorno;

- VISTA la nota AOOGRT_0049894 del 20/02/2014 della Regione Toscana Ufficio Tecnico del Genio Civile di Grosseto con la quale è stata comunicata la coerenza della perizia di variante con quanto previsto nel Piano degli interventi di cui all’Ordinanza del Commissario Delegato n.5 del 24/04/2014;

- VISTO il parere favorevole alla realizzazione delle opere in variante rilasciato dalla Provincia di Grosseto la nota AOOPGR_0220552 del 30/12/2013, con valenza anche di contributo istruttorio all’omologa delle opere in variante da parte del Genio Civile di Grosseto;

- VISTA l’omologa delle opere in variante da parte dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Grosseto – Siena e Opere Marittime rilasciata con nota 28.01.2014 n.24860/P.80.140;

- VISTA la Conferenza dei Servizi di tipo decisorio del 3.03.2014 indetta per l’approvazione delle Perizie Suppletive dei lavori Urgenti, tra cui il progetto con codice Regionale 2012EGR0119, invitando la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, la Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Grosseto e Siena, la Soprintendenza dei Beni Archeologici della Toscana ed i Comuni di Orbetello, Manciano, Capalbio e Magliano in Toscana, svoltasi nelle sedute del 3.03.2014 e 29.04.2014 e conclusasi con il rilascio del parere favorevole della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici con nota n.5403, agli atti del Consorzio con protocollo n.1454 del 15.05.2014;

- CONSIDERATO che l’inizio del procedimento è avvenuto il 15.04.2014 data di convocazione della seconda seduta della Conferenza dei Servizi del 3.03.2014, e che nei termini previsti dall’art. 2, comma 2 della L. n°241/1990 sostituito dall’art.7 comma 1 della L. 69/ 2009, non è pervenuto al Consorzio un provvedimento di diniego per il progetto dagli Enti assenti in sede di Conferenza dei Servizi;

- PRESO ATTO dall’Ufficio di Presidenza dei pareri del Responsabile del Procedimento e del Direttore Generale sul procedimento tecnico – amministrativo in oggetto;

D E C R E T A

- di approvare la Perizia Suppletiva e di Variante denominata “2012EGR0119 - Urgenza per i lavori di ripristino officiosità sezione attiva d'alveo e difese spondali del Torrente Magione - Comuni di Orbetello e Manciano - C.B. Osa Albegna - CUP: H29H120002400” dell’importo complessivo di € 530.585,90, redatta dallo Studio Tecnico Associato di Ingegneria e Progettazione Idraulica e Marittima nel novembre del 2013;

- di approvare il Verbale della seconda seduta della Conferenza dei Servizi decisoria del 3.03.2014 tenutasi il 29.04.2014 per l’approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante soprarichiamata;

- di dichiarare concluso il Procedimento Amministrativo iniziato in data 15.04.2014, data  l’acquisizione di tutti i pareri necessari;

- di trasmettere il presente decreto ed il verbale della seconda seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il 29.04.2014, con allegati i pareri degli Enti interessati dal procedimento;

- di dichiarare il presente Decreto immediatamente eseguibile, prevedendo la pubblicazione sui siti internet dei Consorzi.

IL PRESIDENTE

(Fabio Bellacchi)