#### Consorzio 6 Toscana Sud

58100   GROSSETO

Viale Ximenes, 3 Tel. 0564-22.189, - Fax 0564-20.819

C.F.01547070530

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 70 DEL 16 GIUGNO 2014

L’anno duemilaquattordici il giorno 16 del mese di Giugno alle ore 16.00 presso la sede del Consorzio in Grosseto, viale Ximenes n. 3

IL PRESIDENTE

- Vista la L.R. 79 del 27.12.2012;

- Vista la deliberazione della assemblea consortile n° 1, seduta n° 1 del 25.02.2014 che ha eletto Presidente del Consorzio Fabio Bellacchi, Vicepresidente Mauro Ciani e terzo Membro Marco Mariotti;

- Preso atto dell’insediamento dell’ufficio di presidenza, ai sensi dell’ art.17 della L.R. 79/2012;

XXXXXXXXXXXX

- Considerato che a seguito dell’evento alluvionale del novembre 2012, con D.P.G.R. n.201 del 27.11.2012 ai sensi della L.R.66/2012, il soppresso Consorzio Bonifica Osa Albegna fu individuato come “soggetto attuatore” degli interventi individuati con i codici 2012EGR0108, 2012EGR0109, 2012EGR0110, 2012EGR0111, 2012EGR0117, 2012EGR0118, 2012EGR0119, 2012EGR0120, 2012EGR0121, 2012EGR0122, 2012EGR0123, 2012EGR0124, 2012EGR0125, 2012EGR0126 nell’allegato A del suddetto D.P.G.R.;

- Considerato che con Verbale del 27.11.2012 il Direttore Generale del Consorzio, ai sensi dell’art.175 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., dichiarò la necessità di provvedere d’Urgenza ai lavori di ripristino delle sezioni attive di alveo del reticolo idraulico minore a seguito delle eccezionali precipitazioni atmosferiche dei giorni 11 e 12 novembre 2012;

- Considerato che con Decreto n.11 adottato nella seduta 05/01/2013 n.1) il Commissario Straordinario del soppresso Consorzio Bonifica Osa Albegna approvò il Progetto preliminare “2012EGR0126 Ripristino reticolo idraulico minore C.B. Osa-Albegna nei comuni di Competenza del Consorzio Bonifica Osa Albegna a seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012 – CUP: H69H12000340002” dell’importo di € 900.000,00 redatto dall’ufficio tecnico del Consorzio Bonifica Osa Albegna;

- Considerato che con Decreto n.11 adottato nella seduta  n.2) del 28.01.2013 il Commissario Straordinario del soppresso Consorzio Bonifica Osa Albegna approvò il Progetto definitivo-esecutivo del suddetto lavoro, dell’importo di  € 900.000,00 redatto dall’ufficio tecnico del Consorzio Bonifica Osa Albegna;

- VISTO il Decreto n°1 del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio Bonifica Osa Albegna della seduta n.4 del 27.02.2013 con il quale è stata approvata la gara informale e aggiudicati in via definitiva i lavori all’Impresa Sorgenti del Fiora Soc. Coop. a r.l., con sede in Bagnolo – Santa Fiora (GR), in A.T.I. con la Cooperativa Agricola la Querce a r.l. con sede a Castiglione d’Orcia (SI), Loc. Fossalupo n.68, per un importo netto di  € 539.348,65 di cui €  21.963,32 per gli oneri sicurezza;

- Visto il Contratto stipulato in data 20 giugno 2013 con la ditta aggiudicataria;

- VISTA la Perizia Suppletiva e di Variante denominata  “2012EGR0126 Ripristino reticolo idraulico minore C.B. Osa-Albegna nei comuni di Competenza del Consorzio Bonifica Osa Albegna a seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012 – CUP: H69H12000340002” redatta il 1.08.2013 dall’ufficio tecnico del soppresso Consorzio Bonifica Osa Albegna dell’importo complessivo di € 805.671,53;

- Considerato che in data 25.02.2014 il Consorzio Bonifica Osa Albegna è stato soppresso ai sensi della L.R.79/2012 ed è stato costituito il Consorzio 6 Toscana Sud con sede in Viale Ximenes n.3 a Grosseto;

- VISTI i pareri prevalenti rilasciati nella Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi nelle sedute del 3.03.2014 e del 29.04.2014;

- ACQUISITO il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto;

- PRESO ATTO dall’Ufficio di Presidenza dei pareri del Responsabile del Procedimento e del Direttore Generale sul procedimento tecnico – amministrativo in oggetto;

D E C R E T A

- di approvare il Verbale della seconda seduta della Conferenza dei Servizi decisoria del 3.03.2014 tenutasi il 29.04.2014 per l’approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante denominata   “2012EGR0126 Ripristino reticolo idraulico minore C.B. Osa - Albegna nei comuni di Competenza del Consorzio Bonifica Osa Albegna a seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012 – CUP: H69H12000340002” redatta il 1.08.2013 dall’ufficio tecnico del soppresso Consorzio Bonifica Osa Albegna dell’importo complessivo di € 805.671,53;

- di dichiarare concluso il Procedimento Amministrativo, data  l’acquisizione di tutti i pareri necessari;

- di trasmettere il presente decreto ed il verbale della seconda seduta della Conferenza dei Servizi, tenutasi il 29.04.2014, con allegati i pareri, agli Enti interessati dal procedimento;

- di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, prevedendo la pubblicazione sul sito internet del Consorzio.

# IL PRESIDENTE

# (Fabio Bellacchi)